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	«06» марта  2019 й.
	№ 9
	«06 » марта     2019 г.


О подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года

   Руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Гафурийский район» № 197 от 22 февраля 2019г. «О подготовке к пропуску весеннего паводка», в целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории населенных сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2019 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях  администрация сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в составе:

Аверьянов А.В. – глава сельского поселения Табынский сельсовет, председатель противопаводковой комиссии;
Кистень Т.А. – управделами администрации сельского поселения Табынский сельсовет, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Воробьева Л.Р. – инженер администрации сельского поселения Табынский сельсовет;
- Позднякова А.В. – делопроизводитель администрации сельского поселения Табынский сельсовет;
- Фаткуллина З.Ф.  – специалист  администрации сельского поселения Табынский сельсовет.
2. Утвердить план мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка 2019года на территории сельского поселения Табынский  сельсовет (Приложение №1);
3. Рекомендовать руководителям организаций,  учреждений и хозяйств:

- до 15 марта 2019 года сформировать объектовые противопаводковые комиссии и   аварийно-спасательные  бригады (формирования);

- разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;

- в паводковый период организовать  круглосуточное дежурство ответственных  должностных лиц, обо всех происшествиях немедленно докладывать в районную паводковую комиссию;

- принять все необходимые меры по заблаговременному вызову из зон возможного  затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов и т.п.; 

- проводить разъяснительную работу среди населения района в паводкоопасный период по вопросу подготовки и пропуску весеннего паводка 2019 года, правилам поведения и действия в случае затопления.
4. Рекомендовать руководителям ИП Тахтарову Г.М, КХ «Солнышко» Алиян М.Ш., ООО «Агроленд» - Прохорову А.Н. ООО АП «Восход – СТ» Бакирову Р.З. по первому требованию паводковой комиссии выделить необходимое количество техники для проведения неотложных мероприятий;
5. Специалисту Фаткуллиной З.Ф. быть готовой при необходимости поднять резерв граждан, пребывающих в запасе, для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных мероприятий;
6. Закрепить лодки на период паводка за сформированной спасательной бригадой в составе:

- Мещеряков Николай Владимирович;

- Дымов Александр Николаевич;

-Каримов Вячеслав Барыевич;

- Пастухов Александр Петрович;
- Трофимов Виктор Олегович;
- Щенников Сергей Николаевич.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Обнародовать данное постановление на информационных стендах администрации сельского поселения Табынский сельсовет.

Глава сельского поселения:                                           А.В. Аверьянов
                                                                   Приложение № 1

                                                                              к постановлению главы

                                                                                             сельского поселения

                                                                                       Табынский сельсовет

                                                                               от «06 » марта 2019 г. № 9
ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2019 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение

	1
	Сформировать противопаводковую комиссию в СП Табынский сельсовет
	до 15.03.2019г.
	Глава сельского поселения, управделами

	2
	Разработать план мероприятий  по пропуску весеннего паводка  2019 г. 
	До   01.04.2019 г.
	Глава сельского поселения, инженер

	3
	Определить населенные пункты, хозяйственные и другие сооружения  и строения, которые могут быть затоплены. Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту
	до 01.04.2019 г.

	Противопаводковая комиссия


	4
	Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий  по пропуску весеннего паводка
	до 10.04.2019г.
	Противопаводковая комиссия



	5
	Укомплектовать личным составом, техникой оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличии плав.средства
	до 10.04.2019 г.
	Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений

	6
	Проверить состояние мостов, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы
	до 05.04.2019г.
	Противопаводковая комиссия

	7
	Очистить территории организаций и учреждений от загрязненного снега, отходов металлолома
	до 10.04.2019 г.
	Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений

	8
	Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора и т.д.
	до 10.04.2019 г.
	Глава сельского поселения

	9
	Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления
	до 15.04.2019 г.
	Противопаводковая комиссия

	10
	Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов
	до 15.04.2019 г.
	Противопаводковая комиссия

	11
	Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия

	12
	Организовать проверку источников питьевого водоснабжения, мест скопления бытовых отходов.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия

	13
	Назначить в населенных пунктах ответственных лиц
	На период паводка
	Лубин Е.Н. с.Табынское (по согласованию), 

Чебурашкин С.Н. с.Родина(по согласованию),  

Бражников А.А. д. Кузьма-Александровка(по согласованию)

	14
	Организовать подвоз питьевой воды и продуктов питания в места временного размещения людей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  требованиями и соблюдением законодательства о защите прав потребителей
	В случае возникновения чрезвычайной ситуации
	Глава сельского поселения

	15
	Организовать работу по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой, очистке дренажных отводящих траншей), полигонов бытовых отходов (свалок ТБО), скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов 
	На период паводка
	Глава сельского поселения

	16
	Организовать  контроль за обеспечением водопроводов достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом реагентов в сутки. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды
	На период паводка
	Глава сельского поселения

	17
	Обеспечить сельское поселение водой гарантированного качества, обеспечить обеззараживание воды  децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев), благоустройство территории сельских населенных мест
	На период паводка
	Глава сельского поселения

	18
	Организовать контроль за состоянием навозохранилищ, складов ядохимикатов и пестицидов, особенно расположенных в водоохранных зонах
	На период паводка
	Глава сельского поселения
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