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	«20» июня  2018 й.
	№22
	«20» июня 2018 г.


Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов энергетического,
 жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан
В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ глава 1 ст. 14 и 15, Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2018 года №369 –р в целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 2018-2019 годов, Администрация муниципального района Гафурийский район
1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, разместить на официальном сайте  Администрации сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
3. Контроль за настоящим постановлением  оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Табынский сельсовет                                            


А.В. Аверьянов
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельского поселения Табынский сельсовет

МР Гафурийский район Республики Башкортостан

от 20.06.2018 г № 22

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет МР Гафурийский район РБ

	№ п/п
	Мероприятия
	Объем финансирова-ния
	Срок исполнения 
	Ответственный 

	1
	Образование комиссии по подготовке к ОЗП
	
	20 августа
	Администрация сельского поселения

	2
	Мониторинг состояния муниципального жилищного фонда
	
	III квартал
	Администрация сельского поселения

	3
	Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей
	
	III квартал
	Администрация сельского поселения

	4
	Ремонт аварийных участков водопровода
	По факту
	По мере необходимости
	Администрация сельского поселения, по согласованию МУП «Тепловодоснабже-ние»

	5
	Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения, водонапорных башен 
	По необходимости
	По мере необходимости
	Администрация сельского поселения, по согласованию МУП «Тепловодоснабже-ние

	6
	Осуществление контроля  за бесперебойной работой уличного освещения
	
	Постоянно
	Администрация сельского поселения

	7
	Установка фонарей уличного освещения, приборов учета, замена ламп уличного освещения.
	По мере поступления средств
	По мере приобретения
	Администрация сельского поселения

	8
	Заключение договоров со специальными организациями на зимнее содержание дорог
	По необходимости
	IV квартал 
	Администрация сельского поселения

	9
	Разработка плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в ОЗП на объектах ЖКХ
	
	III квартал

	Администрация сельского поселения

	10
	Проверка готовности организаций, расположенных на территории сельского поселения, к ОЗП с составлением паспорта готовности
	
	III квартал
	Администрация сельского поселения

	11
	Проведение работ по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий  на объектах муниципальной формы собственности, в т.ч. эксплуатируемых бюджетными организациями
	
	постоянно
	Администрация сельского поселения
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