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	

	«24» июнь  2021 й.
	№45
	«24» июня 2021 г.


Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ глава 1 ст. 14 и 15, Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 11 мая 2021 года №368 –р, Администрация сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан (приложение №1);

2. Обеспечить к началу отопительного сезона своевременное оформление паспорта готовности  сельского поселения к работе в осенне-зимний, в соответствии с инструкцией, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации 28 августа 2001 года и согласованной с Госстроем и Госгортехнадзором России. (Фомина А.В.)

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан, разместить на официальном сайте  Администрации сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
4. Контроль за настоящим постановлением  оставляю за собой.
Глава сельского поселения:                                          

Ф.Ф. Гумеров

                                                                           Приложение №1

                                                                           к постановлению Администрации

                                                                           сельского поселения

                                                            Табынский сельсовет МР

                                                                           Гафурийский район РБ

                                                                           от «24» июня 2021 года

План мероприятий по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года на территории сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан
	
	Наименование мероприятия
	Объемы работ
	Срок исполнения
	Объем денежных средств, руб.
	Примечание 

	1
	Текущий ремонт кровли МКД по адресу: с.Табынское, ул.Центральная,д.64
	848м2
	01.06.21- 01.07.21
	100000
	 

	2
	Текущий ремонт водопроводных сетей, устранение порывов, аварий
	22,8 км
	01.07.21 – 15.07.21
	52000
	

	3
	Промывка и дезинфекция действующих водопроводных сетей
	22,8 км
	01.07.21- 01.08.21
	15000
	

	4
	Текущий ремонт запорной арматуры(вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах 
	1 шт
	15.06.21-15.07.21
	40000
	

	5
	Текущий ремонт водопроводных колодцев
	1 шт.
	01.07.21- 01.08.21
	20000
	


Глава сельского поселения
     Ф.Ф. Гумеров
